РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2020 № 126 ст. Красноярская

О внесение изменений в распоряжение

Администрации Красноярского сельского поселения №130 от 30.12.2019 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год»

Во исполнении постановления Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2020-2030 годы», Решения Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 13.11.2020 №138 «О внесение изменений в решение Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 25.12.2019 года №113 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»»:

 1. Внести изменения в распоряжение Администрации Красноярского сельского поселения №130 от 30.12.2019 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к данному распоряжению.

2. Контроль за выполнением возложить на главного специалиста по ЖКХ Администрации Красноярского сельского поселения.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Распоряжение вносит

главный специалист по ЖКХ

Приложение

к распоряжению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 11.12.2020 №126

План

реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красноярском сельском поселении»  | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Формирование экологической культуры населения Красноярского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий;  | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 377,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусорных контейнеров | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |