РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

администрациЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2018г № 87 ст. Красноярская

Об утверждении дорожной карты по реализации в 2019 году

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды территории муниципального образования

«Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

В целях реализации в 2019 году на территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы», в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями от 16.12.2017 № 1578), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.» (с изменениями от 21.12.2017 № 169/пр), постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» (с изменениями от 26.10.2018 №679), постановлением администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 № 177 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» территории Красноярского сельского поселения на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования «Красноярское сельское поселение»:

1. Утвердить дорожную карту по реализации в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды» территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение с приложением разместить на официальном сайте Администрации Красноярского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Красноярского сельского поселения

от 12.12.2018г. №87

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2019 году муниципальной программы

«Формирование современной городской среды территории Красноярского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Проведение полной инвентаризации общественных территорий муниципального образования, объектов имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным порядком проведения инвентаризации | до 30.12.2018г | Администрация  Красноярского сельского поселения |
| 2.  2.1  2.2  2.3  2.4. | Организация отбора наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019году.  Опубликование на официальном сайте муниципального образования информации о конкурсном отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2019 году.  Организация приема предложений Администрацией Красноярского сельского поселения в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.  Электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу в целях благоустройства.  Рассмотрение и оценка общественной Комиссией результатов голосования, определение общественной территории, подлежащей включению в муниципальную программу на 2019год. Оформление итогового протокола. Размещение итогового протокола на сайте администрации. | 07.02.2019г  с 11.02.2019г  до 18.02.2019г  (включительно)  с 11.02.2019г  до 18.02.2019г  (включительно)  28.02.2019г  28.02.2019г | Администрация Красноярского сельского поселения |
| 3 | Внесение изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды территории Красноярского сельского поселения на 2018-2022 годы» | январь 2019г | Администрация Красноярского сельского поселения |
| 4.  5.1  5.2.  5.3.  5.4. | Организация работы по разработке дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году.  Сбор предложений по проекту благоустройства (анкетирование по созданию функциональных зон общественного пространства, организация семинаров, школьных проектов) общественной территории и проведение общественного обсуждения всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп.  Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства общественной территории  (при необходимости корректировки).  Размещение дизайн-проектов на интернет-сайте администрации Красноярского сельского поселения.  Возможно проведение рейтинг- голосования по проекту благоустройства общественной территории.  Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации. Оформление итогового протокола. Размещение итогового протокола на сайте администрации. | с 09.01.2019г  до 18.02.2019г  (включительно)  с 09.01.2019г  до 15.01.2019г  (включительно)  с 15.01.2019г  до 15.02.2019г  (включительно)  15.02.2019г  18.02.2019г | Администрация Красноярского сельского поселения |
| 6. | Подготовка сметной документации по общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году. | согласно сроков, установленных Министерством ЖКХ Ростовской области | Администрация Красноярского сельского поселения |
| 7 | Реализация в 2019 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  на территории Красноярского сельского поселения  на 2018-2022 годы» | согласно сроков, установленных  Министерством ЖКХ Ростовской области | Администрация Красноярского сельского поселения согласно возложенных полномочий |