## Российская Федерация

# Ростовская область Цимлянский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2012г.                                       № 20                                 ст. Красноярская

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории Красноярского

сельского поселения в 2012г.

В целях предотвращения  и снижения воздействия паводка, ущерба населению и объектам экономики поселения, своевременного принятия  оперативных мер в период паводковой ситуации 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению №1.

2. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на период  половодья 2012г., согласно приложению № 2.

3. Главному специалисту Администрации Красноярского сельского поселения  Минакову И.И.:

3.1. В срок до 14.03.2012 года создать рабочую группу   по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых  мероприятий.

3.2. Обследовать здания, сооружения, переходы, транспортные коммуникации, находящиеся в непосредственной близости от берега.

3.3. Определить безопасные места и маршруты для эвакуации (отселения) населения, животных и обеспечения их продуктами питания и кормами.

3.4. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава сельского поселения и сельхозпредприятий в период осложнения паводковой ситуации на реке.

3.5.  Взять на учет все имеющиеся плавсредства, на территории поселения    и быть готовыми к их применению.

3.6. Выставить временные гидрологические посты наблюдения в местах возможного затопления (подтопления).

3.7. Довести под роспись населению, проживающему на затапливаемой  территории, о порядке выхода из зоны затопления в места размещения, установленные Главой Администрации поселения.

3.8. Предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей (пожилых, больных) к месту расселения.

3.9. Обеспечить подвоз горячей пищи и воды к местам размещения   пострадавшего населения.

3.10. Ежедневно с 7.00. до 8.00. в период прохождения паводка докладывать через единую дежурно – диспетчерскую службу, в сектор гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Цимлянского района, о складывающейся обстановке.

3.11. Ввести в действие на территории поселения план противопаводковых мероприятий на 2012год.

3.12 . Привести в готовность систему оповещения и управления поселения.

3.13. Организовать сбор информации с мест затопления (подтопления).

3.14. Организовать информирование населения поселения о складывающейся паводковой ситуации и правилах поведения в зонах затопления (подтопления)

4. Рекомендовать, руководителям сельхозпредприятий:

4.1.  Принять меры для предотвращения слива в водоемы удобрений, горюче – смазочных материалов  и  других вредных веществ.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноярского

сельского поселения                                            И.Н. Каверина

Приложение №1

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

№ 20 от 12.03.2012

СОСТАВ
  противопаводковой комиссии Администрации Красноярского сельского поселения

1. Минаков И.И. - главный специалист Администрации Красноярского    сельского поселения,  председатель комиссии.

Члены комиссии:

2. Дёмина А.В. - главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения;

3. Садкова Т.В. – заведующий сектором социальной работы Администрации Красноярского сельского поселения;

4. Бурлака Л.Ю. - специалист второй категории Администрации Красноярского сельского поселения.

Главный специалист					Минаков И.И.

Приложение к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

№ 20 от 12.03.2012

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на период половодья

в Красноярском сельском поселении на 2012 г.

ст. Красноярская

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов, подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2012 года. | До 20.03.2012 г. | Главный специалист | Глава поселения |  |
| 2 | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете поселения. | До 20.03.2012 г. | Заведующий отделом экономики и финансов | Глава поселения |  |
| 3 | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства. | До 20.03.2012 г. | Главный специалист | Глава поселения |  |
| 4. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления). | До 20.03.2012 г. | Заведующий отделом экономики и финансов | Глава поселения |  |
| 5. | Провести проверку состояния мостов через реку, о результатах доложить в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод. | До 20.03.2012 г. | Главный специалист | Глава поселения |  |
| 6. | Главному специалисту оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. | До 20.03.2012 г. | Главный специалист | Глава поселения |  |
| 7. | Производить доклад об уровне воды по тел.: 112, 05, 2-11-88, согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Главный специалист | Глава поселения |  |
| 8. | Через средства массовой информации, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | Главный специалист | Глава поселения |  |
| 9. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения, попадающего в зону затопления, на период весеннего паводка. | До 20.03.2012 г. | Главный специалист | Глава поселения |  |

Главный специалист					                          		Минаков И.И.