Российская Федерация

Ростовская область Цимлянский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2013 г.                                        № 224                                    ст. Красноярская

Об утверждении муниципальной программы

Красноярского сельского поселения «Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Красноярское сельское поселение» на 2014-2020 гг.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г.  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», и в соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Красноярского сельского поселения «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2014-2020г.г.», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Красноярского сельского поселения Черневского И.М.

Глава Красноярского

сельского поселения	           	                              В.В. Светличный

коммунальной инфраструктуры

Приложение

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

от 25.12.2013 г. № 224

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

- ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2014-2020 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

# Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

1) осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения и о прекращении такого использования;

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

2. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Водоснабжение

Для обеспечения потребителей Красноярского сельского поселения услугами холодного водоснабжения и водоотведения постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 13.12.2013 г. № 216 гарантирующей организацией определено ОАО «Водоканал». Используются 16657 м. сетей водоснабжения, на территории сельского поселения находятся 11 артезианских скважин. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт предприятия ОАО «Водоканал». Жизненно важным для  поселения остается состояние водопроводных сетей,   износ которых составляет  от 40% до 70%.

2.2 Дороги

Для улучшения и развития Красноярского сельского поселения необходимо строительство новых автодорог, ремонт, капитальный ремонт и содержание имеющихся дорог, что приведет к улучшению и развитию поселения. Износ дорожного покрытия Красноярского сельского поселения составляет от 40% до 60%. Для обеспечения жизнедеятельности населения необходимы новые автодороги.

Основная цель программы

Основной целью программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки в Красноярском сельском поселении.

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2014-2020 годы направлена на снижение уровня износа водопроводных сетей, повышение качества дорожных покрытий, улучшение и строительство социальных объектов.

В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи программы

Основными задачами программы являются:

-  модернизация водопроводного хозяйства;

-  повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Сроки реализации программы: 2014- 2020 гг.

Структура программы

1.   Введение.

2.   Состояние системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

3.   Описание мероприятий программы.

4.   Перечень мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения на 2014-2020 годы.

Исполнители  программы

1.   Администрация Красноярского сельского поселения.

Объемы и источники финансирования программы

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств Областного бюджета, бюджета Красноярского сельского поселения и внебюджетных источников.

-   финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств организаций, осуществляющие услуги в сфере водоснабжения, электроснабжения и снабжения бытовым газом (по согласованию);

-   развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 35 процентов;

- обеспечение надёжности оказания услуг (длительность прекращения оказания услуг) не более суток;

- снижение потерь в сетях водоснабжения до 15%;

- переход на энергосберегающие материалы и технологии.

План комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области на 2014-2020 гг.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Красноярском сельском поселении |
| 1 | Разработка ПСД разводящих систем водопровода (ст. Красноярская ул. Набережная, ул. Советская) | Администрация поселения, Министерство ЖКХ | 2014 |
| 2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт моста через р. Кумшак | Администрация поселения, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РО | 2014-2015 |
| 3 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ул. Чкалова, пер. Школьный, пер. Железнодорожный. | Администрация поселения, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РО | 2014-2016 |
| 4 | Разработка ПСД на строительство газопровода п. Безымянный (ул. Солнечная) |  | 2015-2018 |
| 5 | Разработка ПСД на кап. ремонт дороги ул. Короткова, ул. Набережная | Администрация поселения, Министерство ЖКХ | 2016 |
| 6 | Разработка ПСД на строительство водопровода (х. Рынок-Романовский) | Администрация поселения, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РО | 2016-2017 |
| 7 | Приобретение техники, в том числе: трактора МТЗ, роторной косилки, навесной снегоуборочной техники. | Администрация поселения, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РО | 2014-2020 |
| 2. Благоустройство территории. |
| 1 | Разработка ПСД на строительство автодороги ст. Красноярская пер. Детский, пер. Средний | Администрация поселения, Министерство строительства и ремонта автомобильных дорог РО | 2015-2019 |
| 2 | Разработка ПСД на строительство автодороги х. Рынок-Романовский | Администрация поселения, Министерство строительства и ремонта автомобильных дорог РО | 2015 |
| 3 | Разработка ПСД на строительство автодороги в п. Дубравный, ул. Бушева | Администрация поселения, Министерство строительства и ремонта автомобильных дорог РО | 2015-2016 |
| 4 | Строительство автодороги в ст. Красноярской по пер. Детский, пер. Средний | Администрация поселения, Министерство строительства и ремонта автомобильных дорог РО | 2016-2017 |
| 5 | Разработка ПСД линий наружного освещения ул. ст. Красноярской пер. Железнодорожный, пер. Цимлянский, пер. Средний, ул. Полевая | Администрация поселения, Министерство энергетики РО | 2014-2016 |
| 6 | Строительство линий наружного освещения ст. Красноярской пер. Железнодорожный, пер. Цимлянский, пер. Средний, ул. Полевая | Администрация поселения, Министерство энергетики РО | 2014-2015 |
| 3. Строительство социальных объектов. |
| 1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт Дубравненского СК | Администрация поселения, Министерство культуры | 2017 |
| 2 | Капитальный ремонт Дубравненского СК | Администрация поселения, Министерство культуры | 2017-2020 |
| 3 | Строительство 2 детских площадок в п. Дубравный | Администрация поселения | 2014-2017 |
| 4 | Строительство 4 детских площадок в ст. Красноярской | Администрация поселения | 2014-2018 |