Российская Федерация

Ростовская область

Цимлянский район

Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2013г.                                       № 30                             ст. Красноярская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по целевым программам, их формировании

и реализации за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 15.02.2012 г № 16 «О порядке принятия решения о разработке целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Красноярского сельского поселения 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года, по результатам за 2012 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2011-2014 годы», утверждённой Администрацией Красноярского сельского поселения № 65 от 30.09.2011 года, по результатам  за 2012 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», утверждённую постановлением  Администрации Красноярского сельского поселения № 66 от 30.09.2011 года, по результатам за 2012 год, согласно приложению  №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 40 от 11.11.2010 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

5.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельского поселения на 2012-2015 годы» утверждённой постановлением № 84 от 31.10.2012 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по долгосрочной целевой программе «Развитие коммунальной инфраструктуры  Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением № 73 от 11.10.2011 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложения № 7 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие энергосбережения на территории Красноярского сельского поселения на 2011-2020 годы» утверждённой постановлением № 67 от 30.09.2011 года, по результатам  за 2012 год,  согласно приложения № 6 к настоящему постановлению.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Красноярского

сельского поселения:                                              В.В. Светличный

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Красноярского

сельского поселения

№30   от 25.02.2013

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на  2012-2015 ГОДЫ ЗА 2012 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Красноярского сельского поселения 2012-2015 годы за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения о разработке целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденной постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов бюджетных учреждений Красноярского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2012  году, на реализацию программы планировалось направить 2296,80 тыс. рублей, средства предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК «ЦБ КСП» и МБУК ЦР КСП «ЦДК», расположенных на территории  Красноярского сельского поселения  было проведено 399 мероприятий, при плане 184 (216,9 %) по  МБУК ЦР КСП «ЦДК» и 133 мероприятия при плане 90 (147,8%) по МБУК ЦПСБ КСП.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Красноярского сельского поселения  целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Красноярского сельского поселения на 2012-2015 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Красноярского сельского поселения 2012 – 2015 годы» за 2012 год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год |  |  | Кассовый расход |  | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ КСП» | 146,4 |  | 2150,5 | 146,3 | 2054,6 | 95,80 |
| 1.1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 103,8 |  | 1809,0 | 103,8 | 1725,9 | 95,70 |
| 1.1.3 | Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 103,8 |  | 1809,0 | 103,8 | 1725,9 | 95,70 |
| 2.1.1. | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | МБУК «ЦПСБ КСП» | 42,6 |  | 341,5 | 42,5 | 328,7 | 96,60 |

- Приложение 2

- к приложению № 1

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Красноярского сельского поселения

на 2012-2015 годы»

по состоянию на 01января 20 13 года

|  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Индикатор конкурсной активности | 0,01 | 0,40,100,410,0,00000000000000880,9980, | 0,078 |
| Индикатор массовости | 0,032-0,065 | 0,0520,052 | 0,034-0,066 |
| Индикатор коллективного творчества | 0,82-0,67 | 0,077 | 0,84-0,69 |
| Индикатор социальной активности | 120,1-32,1 | 70,15 | 120,2-32,3 |
| Обновляемость документального фонда | 2,2 | 0,000,0 | 2,2 |
| Читаемость | 8,8 | 10,800,8 | 8,8 |
| Посещаемость | 18,0 | 25,60 | 18,0 |

### Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между территориями, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, развитию библиотечного дела на новой современной основе.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 25.02.2013 №30

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 	ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ »

ЗА 2012 ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий Красноярского сельского поселения, в том числе: поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, а также содержание мест захоронения, организация  освещения улиц и прочее благоустройство территории поселения.

В отчетном, 2012  году, на реализацию программы планировалось направить 6 млн. 256 тыс. 623 рубля, из них 2300,8 тыс. рублей  предназначалось на содержание внутрипоселковых дорог  сельского поселения, 1205,5 тыс. рублей - на организацию освещения улиц, 11,8 тысяч рублей на  содержание мест захоронения и 65,2 тысяч рублей на прочие мероприятия по благоустройству, которые включают уборку несанкционированных свалок, очистку территории поселения от сорной растительности, приобретение контейнеров для мусора.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества  внутрипоселковых дорог общего пользования в  сельском поселении, восстановлению до нормативного уровня освещённости населённых пунктов Красноярского сельского поселения, целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению №2

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Красноярского сельского

поселения на 2012 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2012 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках благоустройства | Администрация Красноярского сельского поселения | Областной бюджет Местный бюджет | 1865,0 435,8 | 1778,1 422,8 | 99,7 |
| 2 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 930,8 | 930,6 | 100,0 |
| 3 | Содержание мест захоронения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | Местный бюджет | 65,2 | 65,0 | 99,7 |
| Всего: |  |  |  | 3308,6 | 3208,3 | 97,0 |

- Приложение 2

- к приложению №2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории муниципального образования

«Красноярское сельское поселение на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 20 13 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2013 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Активизация работы по благоустройству территории Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. | Тыс. руб. | 3308,6 | 3208,3 | 2674,3 |

Приложение №3

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

№30 от 25.02.2013 года

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноярского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноярского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноярского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В отчетном 2012 году на реализацию программы планировалось направить 116,7 тысяч рублей. Основная часть суммы-110,1 тысяч рублей предназначалась   на оплату  расходов на содержание аварийно спасательных формирований, 6,6 тысяч рублей были направлены на  обучение  специалистов по ГО и ЧС и 0,5 тыс. рублей на страхование участников добровольной пожарной дружины.

В соответствии с целями Программы достигнуты следующие результаты:

-улучшение учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-  повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Выводы:

- программа реализуется успешно

- запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены.

Приложение №1

к приложению №3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Красноярского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2012 год.

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Базовый показатель 2011г. | По состоянию на 01.01.2013г | Результат исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение количества всех пожаров | Шт. | 41 | 30 | 73,2 |
| Количество спасённых людей при ЧС | Шт. | 2 | 0 |  |
| Количество проведённых занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения | Шт. | 17 | 21 | 123,5 |
| Количество публикаций в СМИ, выпуск листовок, памяток и другой наглядной агитации по тематике ГО и ЧС | Шт. | 19 | 26 | 136,8 |

К постановлению №4

Администрации Красноярского

сельского поселения

№30 от 25.02.2013 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Оформление муниципального имущества Красноярского сельского поселения  на 2011-2014 годы».

Реализация программы была направлена на расходные обязательства связанные с реализацией вопросов местного значения поселения по распоряжению владению и пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В отчетном 2012 году на реализацию программы было направлено 8,20 тысяч рублей. Средства  направлены на расходы  по постановке на учет  имущества муниципального образования в органах  регистрационного контроля.

Выводы:

-программа реализуется успешно

-запланированные мероприятия программы на 2012 год выполнены.

Приложение 1

к приложению №4

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Оформление  муниципального имущества Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2012 год.

(тыс. руб.)

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | С начала реализации программы | По состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация объектов муниципальной собственности в органах юстиции | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка муниципального имущества | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Землеустроительные работы и изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности | тыс. руб. | 26,10 | 26,10 | 71,1 |
| Расходы по регистрации объектов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области | тыс. руб. | 16,40 | 16,40 | 16,4 |
| Затраты на признание права собственности земельных долей, невостребованных земельных участков за муниципальным образованием | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №5

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

№30  от 25.02.2013 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельского поселения  на 2012-2015 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на  территории Красноярского сельского поселения  на 2012-2015 годы» за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельского поселения  на 2012-2015 годы» за 2012 год.

Реализация программы направлена на  обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории   сельского поселения

В отчетном финансовом году на реализацию программы планировалось направить 6,0 тысяч рублей. Средства предназначались на приобретение спортивного инвентаря для футбольной команды сельского поселения.

Выводы: программа реализуется в рамках фактических потребностей на  обеспечение  намеченных целей с учетом   повышения эффективности производимых расходов.

Предложения: обеспечить реализацию программы и намеченных мероприятий в 2013 году.

Приложение №1

к приложению 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории Красноярского сельского поселения на 2012-2015 годы»

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | На начало реализации программы | По состоянию на 01.01.2013г | Плановое к концу реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спортивного инвентаря для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Т.руб | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | Т.руб. | 0,0 | 0,0 | 32,0 |

Приложение №6

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

№30 от 25.02.2013 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры   Красноярского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры   Красноярского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации  долгосрочной  целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры   Красноярского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2012 год.

Реализация программы была направлена на  повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической  ситуации в Красноярском сельском поселении.

В отчетном 2012 году на реализацию программы  планировалось направить 2717,0 тысяч рублей. Средства направлены следующим образом:

- строительство водопровода по ул. Победы в ст. Красноярской – 2200,00 тыс. рублей;

- проведение технического надзора и оценка достоверности сметной документации – 50,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт водопроводных линий по ул. Строителей и пер. Гвардейский в ст. красноярской – 334,4 тыс. рулей;

- текущий ремонт водопровода по ул. Набережная – 132,0 тыс. рублей.

Выводы: для снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации, целесообразно обеспечить  реализацию программы в 2013 году.

Приложение №1

к приложению №7

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения на 2011-2014 годы»

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | План на 2012год | Исполнение по состоянию на 01.01.2013г | Результат исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальное строительство объектов ВКХ | тыс. руб. | 2200,00 | 2200,00 | 100,0 |
| Капитальный ремонт объектов ВКХ | тыс. руб. | 334,40 | 332,5 | 99,4 |
| Текущий ремонт объектов ВКХ | тыс. руб. | 132,0 | 132,0 | 100,0 |
| Технический надзор | тыс. руб. | 50,6 | 50,0 | 98,8 |

Приложение №7

к постановлению

Администрации Красноярского

сельского поселения

№30 от 25.02.2013 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение на территории Красноярского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2012 год.

Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение на территории Красноярского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2012 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Красноярского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 31.10.2012 года  №83, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Красноярского сельского поселения.

Реализация программы направлена на  сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении, внедрение современных методов контроля и учёта в области потребления энергетических ресурсов.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы «Энергосбережение на территории  Красноярского сельского поселения  на 2011-2020 годы» за 2012 год.

В отчетном 2012 году на реализацию программы планировалось направить 13,0 тысяч рублей, это: замена прибора учёта  газа в Администрации Красноярского сельского поселения -3,70 тысяч рублей, приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения – 9,30 тысяч рублей.

Выводы:

При разработке и реализации программы были учтены особенности инфраструктуры бюджетных учреждений сельского поселения, цели и задачи энергосбережения по повышению энергетической эффективности частично выполнены.

Предложение: Учитывая  весь комплекс запланированных энергосберегающих мероприятий направленных на реализацию программы продолжить реализацию данной программы в 2013 году.

Приложение №1

к  приложению №8

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение на территории Красноярского сельского поселения на 2011-2020 годы» за 2012 год

| Задачи и целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | План на 2012 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2013г | Результат исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена приборов учёта | тыс. руб. | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| Приобретение энергосберегающих ламп | тыс. руб. | 9,3 | 8,6 | 92,5 |