Российская Федерация

Ростовская область Цимлянский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2013 года                             № 55/1                                     ст. Красноярская

О проведении инвентаризации

водопроводных сетей,  разработке

графика и утверждении

схемы водоснабжения и водоотведения

Красноярского сельского поселения

Цимлянского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ                              «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красноярское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Красноярского сельского поселения Цимлянского района, Ростовской области. (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Красноярского сельского поселения (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3.  Обнародовать - разместить данное постановление на  официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения в сети Интернет.

Глава     Красноярского

сельского поселения                                                             В.В. Светличный

Приложение 1

к постановлению Администрации Красноярского сельского поселения

от 08.04.2013г. № 55/1

График разработки и утверждения

схемы водоснабжения и водоотведения

Красноярского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения Красноярского сельского поселения: |  |  |
| 1.1. | Обследование существующей системы водоснабжения (сбор, согласование и анализ исходных данных по текущему состоянию водопроводных сетей | До 10.06.2013 |  |
| 2 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения Красноярского сельского поселения | До 10.06.2013 |  |
| 3 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и установление зоны её деятельности | До 10.06.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | До 14.06.2013 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения | до 10.10.2013 |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 12.11.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | с 12.10.2013 до 01.11.2013г. |  |
| 8 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | после рассмотрения |  |
| 9 | Принятие постановления Администрации Красноярского сельского поселения об утверждении схемы водоснабжения . | до 25.11.2013 |  |
| 10 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 25.12.2013 |  |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Красноярского сельского поселения

от  08.04.2013 г. № 55/1

.

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

Красноярского сельского поселения

- Светличный В.В. –       Глава   Красноярского сельского поселения.

- Черневский И.М. – зам. Главы Администрации Красноярского сельского поселения

- Шишов А.П. – ведущий специалист имущественных и земельных отношений

4.  Садкова Т.В.  –  зав. сектором социальной работы Красноярского  сельского поселения.

5. Плутенко Е.А. – зав. сектором экономики и финансов  Администрации  Красноярского сельского поселения.

6. Артеменко В.Ф. – зам. директора ОАО «Водоканал».

7. Краснянсков О.П. – депутат Собрания депутатов Красноярского сельского поселения

Зам. Главы Администрации

Красноярского   сельского  поселения                            Черневский И.М.