

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024 №38 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Формирование современной

городской среды территории муниципального

образования «Красноярское сельское поселение»

на 2018-2030 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение №1

 к постановлению

от 27.03.2024 №38

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование комфортной современной среды» на территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы», за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красноярского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы», утверждённой постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: на территории Красноярского сельского поселения созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Красноярского сельского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения

Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)

Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения

. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятия.

 Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

Основное мероприятие 2.2. Оказания содействия муниципальным образованиям района в проведении семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярском сельском поселении

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №3 к отчѐту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1170,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1170,5 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 100,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство территорий общего пользования населения

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

 На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования населения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 1170,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1170,5 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0.

На реализацию основных мероприятий подпрограмм 2 денежные средства не предусмотрены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 4 к отчѐту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей:

1.1 Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий

1.2. Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения

1.3 Охват населения благоустроенными территориями общего пользования

2.1.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

2.2. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов

2.3. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями

2.4. Количество благоустроенных дворовых территорий

2.5. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения

2.6. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.)

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №4 к отчѐту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1,2 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.1 - 0,0;

- степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,0;

- степень достижения целевого показателя 2.3 - 0,0;

- степень достижения целевого показателя 2.4 - 0,0;

- степень достижения целевого показателя 2.5 - 0,0;

- степень достижения целевого показателя 2.6 - 0,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,33 (39), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,33

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1170,5 тыс. рублей /1170,60 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,33\*0,5+1\*0,3+1\*0,2 = 0,67, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является средним.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №2

 к постановлению

от 27.03.2024 №38

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 | 0,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 | 0,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 | 0,1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения  | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3

к постановлению

№38 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Администрация Красноярского сельского поселения  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Участие в отборе общественных территорий. Разработка проектно-сметной документации. Прохождение гос. экспертизы. Реализация проекта запланирована на 2025 год. | -  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Участие в голосовании по выбору мест массового отдыха на 2024 год. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Выдвижение инициативных проектов и прохождение инициативного отбора. Реализация проекта запланирована на 2024 год. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Администрация Красноярского сельского поселения  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2023 году не осуществлялось | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноярского сельского поселения  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | На официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения, соц. сетях и телеграмм-канале осуществляется информирование граждан. | - |

Приложение №4

к постановлению

 №38 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

|  Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактическиерасходы (тыс. руб.),<1> |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | всего  | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | всего  | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | 1170,6 | 1170,6 | 1170,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Красноярского сельского поселения  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| Бюджет Цимлянского района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение №5

к постановлению

№38 от 27.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий  | процент | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения | штук | 15 | 20 | 20 | - |
| 1.3 | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | процент | 30 | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | штук | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | штук | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.6. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские игровые площадки и т.д.) | штук | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение №6

к постановлению

 №38 от 27.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. Оказания содействия муниципальным образованиям района в проведении семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярском сельском поселении | X | X | 0,0 | 0,0 |