## проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.02.2025                                                  №00                                  ст. Красноярская

О внесении изменений в постановление

Администрации Красноярского сельского

поселения от 31.01.2019  №39 «Об утверждении

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики» на 2019-2030 годы »

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 07.10.2024 №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения, постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 07.10.2024 №115 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красноярского сельского поселения, решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 26.12.2024 года №127 «О бюджете Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.      Внести в постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39 «Об утверждении муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения                                        Е.А. Плутенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от 00.02.2025 №00

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39 «Об утверждении муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- В приложении №1 к постановлению:

1.1 Основные положения Паспорта муниципальной программы Красноярского сельского поселения Энергоэффективность и развитие энергетики» изложить в редакции:

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации Красноярского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Красноярского сельского поселения Шишов А.П. |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2019 - 2024 Этап II: 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | реализация мер, направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности деятельности, связанной с использованием энергетических ресурсов в Красноярском сельском поселении. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 86,3 тыс. рублей, в том числе: Этап I – 16,5 тыс. рублей; Этап II – 60,0 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области / целями стратегического социально – экономического развития Цимлянского района | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 №760 |

1.2 Финансовое обеспечение муниципальной программы Красноярского сельского поселения Паспорта муниципальной программы Красноярского сельского поселения Энергоэффективность и развитие энергетики» изложить в редакции:

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красноярского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (всего), в том числе: | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноярского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 1. Замена/приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники. всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 2«Установлены /заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях. (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

1.3 Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий поселения Паспорта муниципальной программы Красноярского сельского поселения Энергоэффективность и развитие энергетики» изложить в редакции:

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноярского сельского поселения», в том числе: | Х | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат)1 «Замена/ приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники», (всего) в том числе: | Х | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,2 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях. (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |