

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2024 №00 ст. Красноярская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Формирование современной

городской среды территории муниципального

образования «Красноярское сельское поселение»

на 2018-2030 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 12.11.2018 №184 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения от 31.07.2014 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 2023 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красноярского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Красноярского

сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение №1

к постановлению

от 00.03.2024 №00

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030годы» по итогам 2023 года

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 26.12.2017 №177. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1170,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1170,5 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 100,0.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Благоустройство территорий общего пользования населения

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

3. Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Благоустройство территорий общего пользования населения» запланированы расходы местного бюджета в сумме 1170,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1170,5 тыс. рублей. Процент исполнения – 100,0.

На реализацию основных мероприятий подпрограмм 2, 3 денежные средства не предусмотрены.

Распоряжением Администрации Красноярского сельского поселения от 30.12.2022 №230 утвержден План реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» на 2023 год.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономики и финансов Е.В. Гамова

Приложение №2

к постановлению

от 00.03.2024 №00

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Красноярское сельское поселение» на 2018-2030 годы» по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9 | | 10 | |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | | 0,1 | |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | | 0,1 | |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | | 0,1 | |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0,0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0,0 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Красноярского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Главный специалист Администрации Красноярского сельского поселения | повышение открытости сферы благоустройства | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 0.0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение №3

к постановлению

№00 от 00.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красноярского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению

№00 от 00.03.2024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023г.

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия <4> | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | | Фактические расходы  (тыс. руб.),  <1> | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | всего | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красноярского сельского поселения» | всего | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | 1170,6 | | 1170,6 | | 1170,5 | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Красноярского сельского поселения | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| Бюджет Цимлянского района | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | |

Приложение №5

к постановлению

№00 от 00.03.2024

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения |  |  |  |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. Оказания содействия муниципальным образованиям района в проведении семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярском сельском поселении |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к постановлению

№00 от 00.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы,

в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам — в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых инициативными группами Красноярского сельского поселения | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красноярского сельского поселения» | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. Оказания содействия муниципальным образованиям района в проведении семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | X | X | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Красноярском сельском поселении | X | X | 0,0 | 0,0 |