ПРОЕКТ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2024 № ст. Красноярская

О внесении изменений в постановление

Администрации Красноярского сельского

поселения от 31.01.2019 №39 «Об утверждении

муниципальной программы Красноярского

сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики» на 2019-2030 годы »

В соответствии с постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 07.10.2024 №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноярского сельского поселения, постановлением Администрации Красноярского сельского поселения от 07.10.2024 №115 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красноярского сельского поселения, Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Красноярского сельского поселения от 31.01.2019 №39 «Об утверждении муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» изменения, согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, не ранее 01 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие с момента формирования проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красноярского сельского поселения Е.А. Плутенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения

от \_\_.\_\_.2024 № \_\_

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Красноярского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергоносителей за счет внедрения мероприятий и соответственно переход на экономичное и рациональное расходование ТЭР при полном удовлетворении количественных и качественных потребностей.

Требуется выполнение работ по замене, модернизации, внедрение новых энергосберегающих технологий.

К объектам энергосбережения муниципального образования «Красноярское сельское поселение» относятся здание администрации и уличное освещение.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Красноярского сельского поселения является реализация мер, направленная на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности деятельности, связанной с использованием энергетических ресурсов в Красноярском сельском поселении.

3. Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями;

снижение роста расходов бюджета Красноярского сельского поселения на энергосбережение муниципальных зданий.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы в Красноярском сельском поселении

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Ростовской области и муниципальными нормативными актами:

- федерального закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 года № 760;

- федеральный закон от 23.11.2009 года № 261 ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

- государственная программа Ростовской области, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 №760 «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

повышение эффективности потребления энергии;

увеличение количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

сокращение расходов бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования;

повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Администрации Красноярского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Красноярского сельского поселения Шишов А.П. |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2019 - 2024  Этап II: 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | реализация мер, направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности деятельности, связанной с использованием энергетических ресурсов в Красноярском сельском поселении. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 86,3 тыс. рублей, в том числе:  Этап I – 26,3 тыс. рублей;  Этап II – 60,0 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области / целями стратегического социально – экономического развития Цимлянского района | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 №760 |

# 

Показатели муниципальной программы

Красноярского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Доку-мент | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателя-ми государственных программ Ростовской области | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Цель муниципальной программы «Реализация мер, направленных на стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями » | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по модернизации объектов | МП КСП | убывание | Тыс. гигакалорий | ведомственный | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | стратегия социально-экономического развития Красноярского сельского поселения | Администрация Красноярского сельского поселения | - | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП КСП– муниципальная программа Красноярского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы Красноярского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноярского сельского поселения»  Куратор: Глава Администрации Красноярского сельского поселения | | |
|  | Ответственный за реализацию: Заместитель Главы Администрации Красноярского сельского поселения Шишов А.П. | Срок реализации: 2025 - 2030. | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1: Замена/приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники. | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | объем тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета |
| 2.1.2. | Мероприятие 1: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | объем тепловой энергии, потребленной бюджетными учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красноярского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Красноярского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (всего),  в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красноярского сельского поселения» (всего),  в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 1. Замена/приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники. всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 2«Установлены /заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях. (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Повышение эффективности потребления энергии» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Замена/приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники | МП КСП | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях | МП КСП | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Повышение эффективности потребления энергии» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1 «Замена/приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники» | приобретение товаров, работ и услуг | получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов и воды | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)2  «Установлены /заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях | приобретение товаров, работ и услуг | получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов и воды | единиц | - | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе: | Х |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат)1  «Замена/ приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники», (всего) в том числе: | Х |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие (результат) 2. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях. (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование органа Администрации Красноярского сельского поселения / муниципального учреждения Красноярского сельского поселения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности потребления энергии»» | | | | | |
| 1. | «Замена/ приобретение светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники» | 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027 | Администрация Красноярского сельского поселения | Платежные поручения, акты выполненных работ, счета фактуры, накладные. | АЦК «Финансы» |
| 2. | Контрольная точка 1.1. |  |  |  |  |
| 3. | Контрольная точка 1.2. |  |  |  |  |
|  | … Мероприятие (результат)2  «Установлены /заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях» | 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027 | Администрация Красноярского сельского поселения | Платежные поручения, акты выполненных работ, счета фактуры, накладные. | АЦК «Финансы» |
| 4. | Контрольная точка 1.3 | … | … | … | … |